Plan de Gestión de Proyecto
Anexo de Administración del Tratamiento de Riesgos

Proyecto: Cook-Books
Revisión 1.00

Mayo de 2014

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Cambio	Verificado dep. calidad.
14/05/14	1.00	Grupo G32

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora

Fdo. Sr./ Sra	Fdo. Sr./Sra

Contenido

# Tabla de Administración de Tratamiento de Riesgos
Id Riesgo	Nombre	Probabilidad	Impacto	Responsable	Estado
3	El cliente cambia los requisitos	75%	2	Personal encargado de la elicitación de requisitos	Latente
5	Programadores sin experiencia en la plataforma de desarrollo	60%	3	Programador	Latente
13	Menos reutilización de la prevista	50%	3	Project Leader	Latente
12	Mal manejo de riesgos	50%	2	Personal encargado de la administración de riesgos.	Latente
16	Faltas legales	40%	4	Personal encargado del aspecto legal del proyecto	Latente
15	Rechazo de interfaz	40%	4	Desarrolladores	Latente
14	Falta de comunicación en la organización	40%	3	Project Leader	Latente
11	El cliente no está conforme con el producto terminado	40%	2	Desarrolladores	Latente
4	El tamaño del software fue subestimado	35%	3	Project Leader	Latente
18	Fallas en la documentación	30%	4	Personal de documentación	Latente
19	Rediseño de la base de datos por cambio en requerimientos.	30%	2	Project Leader	Latente

8	Deserción de un miembro del equipo	25%	2	Programador	Latente
7	Interpretación erronea de requisitos	25%	2	Project Leader	Latente
6	Reducción de presupuesto	25%	1	Cliente	Latente
1	No se alcanza la finalización del proyecto para la fecha de entrega estipulada	24%	2	Project Leader	Latente
17	Falla en la compra de elementos requeridos	20%	3	Personal encargado de la compra de los requerimientos	Latente
10	El cliente no atiende nuestras consultas	20%	3	Cliente	Latente
2	Ausencia de un programador a trabajar	15%	3	Programador	Latente
9	Cambio en la fecha de entrega	10%	2	Cliente	Latente

1. Catastrófico ( cancelación del proyecto)
2. Serio (reducción de rendimiento, retrasos en la entrega, excesos importantes en
  costo )
3. Tolerable ( reducciones mínimas de rendimiento, posibles retrasos, exceso en
  costo)
4. Insignificante (incidencia mínima en el desarrollo)

# Plan de administración de riesgos

Id Riesgo	Nombre : Fecha :
	Descripción :
Probabilidad:
Impacto:
Responsable:		Clase:
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):
Plan de Contingencia :